Техническое задание

Система «БитриксЮрист» — мониторинг судебных дел в Битрикс24

Версия: 1.0

Дата: 26.08.2026

Назначение документа: описание продукта, порядок внедрения, требования к инфраструктуре и ориентировочные расходы на 12 месяцев.

1. Цель и результат

1.1. Цель

Автоматически раз в сутки проверять актуальный статус судебных дел на официальных сайтах судов Российской Федерации и фиксировать изменения в карточках сделок Битрикс24.

1.2. Результат для пользователя

Сотрудник открывает сделку и видит в ленте комментарий вида:

[БитриксЮрист] Обновление дела произведено
Проверено: 26.08.2026 06:14 (МСК)
Номер: 2-1248/2026
Статус на сайте: …
Что изменилось: …
Карточка суда: https://…

Дополнительно обновляются служебные поля сделки (статус, дата проверки, сайт суда и др.).

1.3. Что система делает ежедневно

1. Читает сделки выбранной воронки Битрикс24, у которых заполнен номер дела.

2. По региону / городу / району / названию суда определяет официальный сайт суда из справочника (~10 000 судов и мировых участков РФ).

3. Запрашивает карточку дела на сайте суда (районные/городские суды и мировые судьи).

4. Сравнивает с предыдущим снимком.

5. При изменении — обновляет поля сделки и пишет комментарий в ленту с датой и временем (часовой пояс Europe/Moscow).

1.4. Что система не делает (в текущей версии)

• не ведёт диалог с клиентом в мессенджерах;

• не заменяет юриста и не даёт правовых заключений;

• не публикует API в интернет (работает только внутри сервера клиента).

Уведомления во внешние каналы (WhatsApp, Telegram, SMS) могут быть добавлены отдельным этапом.

2. Состав решения

| Компонент | Назначение |
| --- | --- |
| Модуль «Парсер дел» | Поиск суда и загрузка карточки дела с сайтов судов |
| Справочник судов РФ | База сайтов судов и мировых участков |
| Модуль «Битрикс-агент» | Обход сделок, запись полей и комментариев |
| Планировщик | Ежедневный запуск (по умолчанию 08:00 МСК) |
| Интеграция Битрикс24 | Входящий вебхук REST CRM |

Все компоненты устанавливаются на один выделенный VPS в Российской Федерации.

Битрикс24 (облако клиента)
        ▲
        │ REST (входящий вебхук)
        │
VPS клиента (РФ)
  ├── Парсер дел          (localhost:8081)
  ├── Справочник судов
  └── Битрикс-агент + таймер 08:00 МСК
        │
        ├── RU-прокси (внешний сервис)
        └── сервис распознавания капчи (для мировых судей)

3. Требования к Битрикс24 клиента

3.1. Портал

Облачный или коробочный Битрикс24 с доступом к CRM и REST API.

3.2. Воронка сделок

Согласовывается отдельная воронка (или существующая), сделки которой подлежат мониторингу. Указываются:

• идентификатор воронки (CATEGORY_ID);

• список стадий (STAGE_ID), которые нужно обходить.

3.3. Поля сделки

В сделке должны быть (или создаются) пользовательские поля:

| Назначение | Пример кода поля | Кто заполняет |
| --- | --- | --- |
| Номер дела | `UF_CRM_CASE_NUMBER` | сотрудник |
| Название суда | `UF_CRM_COURT_NAME` | сотрудник |
| Регион | `UF_CRM_REGION` | сотрудник |
| Город | `UF_CRM_CITY` | сотрудник |
| Район | `UF_CRM_DISTRICT` | сотрудник (желательно) |
| Сайт суда | `UF_CRM_COURT_WEBSITE` | система |
| Последний статус | `UF_CRM_LAST_STATUS` | система |
| Дата/время проверки | `UF_CRM_LAST_CHECK_AT` | система |
| Служебный хэш снимка | `UF_CRM_SNAPSHOT_HASH` | система |

Коды полей могут отличаться — они прописываются в конфигурации при внедрении.

3.4. Входящий вебхук

Создаётся входящий вебхук пользователя с правом CRM.

Формат: https://<портал>.bitrix24.ru/rest/<ID>/<код>/

Секрет вебхука хранится только на сервере клиента, в открытый доступ не передаётся.

3.5. Правила заполнения сделки

Для корректной работы в сделке обязательно:

• номер дела;

• регион и город;

• название суда (для мировых — с номером участка и районом, например: «судебный участок № 1, Советский»).

4. Требования к инфраструктуре

4.1. Что хранится на диске сервера

Карточки дел и история статусов на диск сервера не складываются.

Источник истины — Битрикс24 (поля сделки и лента комментариев).

На VPS хранится только служебное:

| Данные | Назначение | Объём |
| --- | --- | --- |
| Код системы + Python-окружение | запуск парсера и агента | ~70–80 МБ |
| Справочник судов (`courts-ru.json`) | поиск сайта суда | ~6 МБ |
| Конфигурация (`.env`) | ключи и настройки | килобайты |
| Системные логи | отладка | обычно десятки–сотни МБ |
| Опциональный кэш сырых ответов | подстраховка на 7 дней, затем перезапись | по желанию, не обязателен |

Итого под сам продукт достаточно нескольких сотен мегабайт. Остальной диск — ОС Linux и запас под обновления.

4.2. VPS (обязательно)

| Параметр | Достаточно для старта | Когда увеличивать |
| --- | --- | --- |
| Расположение | дата-центр **в РФ** | — |
| ОС | Ubuntu 22.04 LTS | — |
| CPU | **1 vCPU** | при очень большой очереди сделок |
| RAM | **1 ГБ** | если одновременно крутятся другие сервисы на том же VPS |
| Диск | **10–15 ГБ** | при желании хранить недельный кэш логов |
| Сеть | выделенный IPv4 | — |
| Доступ | SSH по ключу, права root | — |

Публичный домен и SSL не требуются: сервисы слушают только 127.0.0.1.

4.3. Прокси с российскими IP (обязательно)

Сайты судов ограничивают автоматизированные запросы — нужен HTTP(S)-прокси с IP в РФ.

Реальный расход трафика при ежедневной проверке 100 дел (оценка по размеру страниц судов, с запасом на повторы):

| Показатель | Оценка |
| --- | --- |
| Трафик в сутки | ~10–20 МБ |
| Трафик в месяц | **~0,4–0,8 ГБ** |
| С запасом на сбои/повторы | **до ~1–2 ГБ/мес** |

На старте достаточно пакета 1–2 ГБ/мес или pay-as-you-go на тот же объём.

Пакет «10 ГБ» не обязателен — это избыточный запас, не расчёт под 100 дел.

Рекомендация: геолокация Россия, несколько sticky-портов (3–10).

4.4. Сервис распознавания капчи (для мировых судей)

На сайтах мировых судей часто показывается графическая капча (RuCaptcha / 2captcha или аналог).

При 100 делах/сутки, если ~40% — мировые (ориентир):

| Показатель | Оценка |
| --- | --- |
| Решений капчи в месяц | ~1 500–2 500 (с учётом повторов) |
| Стоимость API | порядка **150–400 ₽/мес** |

Если мировых дел мало — расход ниже.

4.5. Справочник судов

Поставляется в составе решения (JSON на сервере, ~10 000 записей, ~6 МБ).

Обновление — по регламенту сопровождения.

5. Порядок внедрения

Этап 1. Подготовка на стороне клиента

1. Подтвердить воронку и стадии.

2. Создать/проверить поля сделки.

3. Создать входящий вебхук CRM.

4. Подготовить 2–3 тестовые сделки с реальными номерами дел.

5. Передать исполнителю: URL вебхука, CATEGORY_ID, список стадий, коды UF-полей.

Этап 2. Инфраструктура

1. Аренда VPS в РФ.

2. Регистрация и оплата прокси РФ.

3. Регистрация и пополнение сервиса капчи.

4. Выдача SSH-доступа исполнителю (отдельный ключ).

Этап 3. Установка

1. Развёртывание парсера дел и справочника судов.

2. Развёртывание битрикс-агента и таймера.

3. Запись конфигурации (вебхук, поля, прокси, ключ капчи).

4. Включение автозапуска служб.

Этап 4. Приёмка

Проверяется:

1. Служба парсера отвечает на проверку работоспособности.

2. Суд находится по региону/названию.

3. Карточка дела читается с сайта районного суда.

4. Карточка дела читается с сайта мирового судьи (с капчей).

5. Тестовый прогон в режиме «без записи» проходит без ошибок.

6. Боевой прогон на тестовой сделке: поля обновлены, в ленте есть комментарий с датой МСК.

7. Таймер показывает следующий запуск (08:00 МСК по умолчанию).

Этап 5. Передача в эксплуатацию

Клиенту передаются:

• установленное ПО на его VPS;

• инструкция по логам и ручному запуску;

• доступы к кабинетам VPS / прокси / капчи (если оформлены на клиента);

• регламент обновления справочника судов.

Секреты (вебхук, ключи API) в открытой переписке и в git не хранятся.

6. Регламент работы

| Параметр | Значение по умолчанию |
| --- | --- |
| Расписание | ежедневно в 08:00 (МСК) |
| Комментарий в ленту | при изменении статуса дела |
| Поле «дата проверки» | обновляется при каждой успешной проверке |
| Пауза между сделками | ~5 секунд (снижение нагрузки на сайты судов) |
| Повтор при сбое сайта суда | до 2 попыток в рамках прогона |

Если сайт суда временно недоступен, в сделку не пишется формулировка «Обновление дела произведено». Фиксируется служебный статус ошибки для контроля.

7. Расходы инфраструктуры: сценарий «100 дел каждый день»

Базовый расчёт: ежедневно проверяются и при необходимости обновляются 100 сделок.

Цены ориентировочные; перед оплатой сверяйте прайсы провайдеров.

В расчёт не входят работы внедрения и абонентка — только VPS + прокси + капча.

7.1. Откуда цифры

| Статья | Логика расчёта |
| --- | --- |
| VPS | Достаточно тарифа **1 vCPU / 1 ГБ / 10–15 ГБ** в РФ — под код, справочник и ОС |
| Прокси | ~0,5–1 ГБ трафика в месяц на 100 дел/сутки → пакет **1–2 ГБ**, не 10 ГБ |
| Капча | только мировые участки; при доле ~40% — порядка 1,5–2,5 тыс. решений/мес |

7.2. Бюджет на 30 дней и на год

| Статья | Тариф / объём | **₽ за 30 дней** | **₽ за 12 мес.** |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS РФ (1 vCPU / 1 ГБ / 10–15 ГБ) | SpaceWeb, Beget, Timeweb и аналоги | 500 – 800 | 6 000 – 9 600 |
| Прокси РФ | 1–2 ГБ трафика (резидентские/ISP) | 350 – 700 | 4 200 – 8 400 |
| Распознавание капчи | RuCaptcha / 2captcha | 150 – 400 | 1 800 – 4 800 |
| **Итого** |  | **1 000 – 1 900** | **12 000 – 22 800** |

Рабочий ориентир для КП: ≈ 1 400 ₽/мес → ≈ 17 000 ₽/год.

7.3. Что уже есть у клиента

| Статья | Комментарий |
| --- | --- |
| Битрикс24 | по тарифу портала клиента; отдельная лицензия под систему не нужна |

7.4. Разовые расходы на внедрение

| Статья | Оценка |
| --- | --- |
| Установка и настройка на VPS | по договору внедрения |
| Поля и вебхук в Битрикс24 | 0,5–1 рабочий день |
| Приёмка | 0,5 рабочего дня |

7.5. Если дел станет больше

| Нагрузка | Что меняется в бюджете |
| --- | --- |
| 50 дел/сутки | примерно вдвое меньше прокси и капчи |
| 100 дел/сутки | таблица 7.2 |
| 300+ дел/сутки | прокси 3–5 ГБ/мес, капча пропорционально; VPS по-прежнему часто хватает 1 ГБ |

8. Сопровождение и обновления

В рамках долгосрочной эксплуатации рекомендуется:

1. Еженедельно контролировать балансы прокси и капчи.

2. Ежемесячно просматривать логи неуспешных проверок.

3. По мере изменений на сайтах судов — устанавливать обновления парсера.

4. При изменении структуры судов РФ — обновлять справочник.

5. Хранить резервную копию конфигурации .env (без публикации секретов).

Сырые ответы сайтов судов на диск не обязаны храниться: всё нужное уже в Битрикс24.

При желании можно включить ротационный кэш на 7 дней с автоперезаписью — только для разбора сбоев, не для учёта дел.

Абонентское сопровождение оформляется отдельным соглашением.

9. Безопасность

1. API парсера доступен только с localhost сервера.

2. Вебхук Битрикс24 и ключи сервисов хранятся в файлах окружения на VPS с ограниченными правами.

3. Секреты не передаются в открытых чатах и не включаются в репозиторий.

4. SSH-доступ — по персональным ключам; парольный root по возможности отключается.

5. Резервное копирование конфигурации — на стороне клиента или по договору сопровождения.

10. Критерии приёмки

Система считается принятой в промышленную эксплуатацию, если:

☐ службы установлены и запускаются автоматически после перезагрузки VPS;

☐ ежедневный таймер активен;

☐ успешно определяется сайт суда по полям сделки;

☐ успешно читается дело районного суда;

☐ успешно читается дело мирового судьи;

☐ на тестовой сделке появляется корректный комментарий в ленте;

☐ поля статуса и даты проверки заполняются;

☐ переданы доступы к инфраструктуре и краткая инструкция эксплуатации.

11. Ответственность сторон (кратко)

| Сторона | Зона ответственности |
| --- | --- |
| Клиент | Битрикс24, оплата VPS/прокси/капчи (если на его кабинетах), корректность данных в сделках |
| Исполнитель | Установка, настройка, работоспособность модулей, обновления по договору |
| Внешние сайты судов | Доступность и структура публичных страниц (вне контроля сторон; при сбоях система фиксирует ошибку без ложного «обновления») |

12. Приложения

Приложение А. Минимальный чек-лист данных для старта

1. URL входящего вебхука Битрикс24.

2. CATEGORY_ID воронки.

3. Список STAGE_ID.

4. Коды UF-полей.

5. SSH-доступ к VPS.

6. Данные прокси (URL, логин, пароль, порты).

7. API-ключ сервиса капчи.

8. 2–3 тестовые сделки.

Приложение Б. Контакты для согласования

• Представитель клиента: ________________

• Представитель исполнителя: ________________

• Дата согласования ТЗ: ________________

Конец документа.