ПРОЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ

Веб-приложение расчётов
и коммерческих предложений
с интеграцией amoCRM

На платформе «Ноя» (noya-ai.ru) и её возможностях

| Основание | Приложение № 1 — Техническое задание (ТЗ) |
| --- | --- |
| Платформа реализации | Ноя-билдер: веб-приложение, база, роли, серверные функции, ИИ |
| Интеграция | amoCRM (карточка сделки: виджет / iframe + API) |
| Калькуляторы | № 1 — реечный потолок; № 2 — подбор светильников |
| Дата | 22 августа 2026 г. |
| Статус | Рабочий проект внедрения |

# 1. Краткий вывод

Техническое задание реализуется на платформе «Ноя» как полноценное веб-приложение с личным кабинетом, а не как чат-бот в мессенджерах. ИИ-агент Нои — вспомогательный контур: распознавание размеров с плана и синхронизация сделки. Ядро продукта — детерминированные формулы, справочники администратора и выгрузка коммерческого предложения.

Принцип разделения контуров Расчёт всегда выполняется кодом серверной функции по формулам ТЗ. ИИ используется только для извлечения длины и ширины с чертежа и для подсказок. Менеджер подтверждает или правит цифры вручную — как требует п. 2.1 ТЗ.

Ноя закрывает порядка 80 % требований ТЗ штатными средствами билдера: роли, база, файлы, HTTPS, российская инфраструктура, vision/OCR, запись в amoCRM. Снаружи остаются тонкий виджет карточки сделки и, при жёстких требованиях к чертежам, специализированный OCR.

# 2. Соответствие ТЗ возможностям Нои

| Требование ТЗ | Чем закрывается в Ное |
| --- | --- |
| Веб-приложение, Chrome / Edge / Firefox | React/TypeScript-приложение в Ноя-билдере; публикация на HTTPS и своём домене |
| ЛК, логин/пароль, роли Админ и Менеджер | Авторизация и роли платформы; закрытые разделы админки и калькуляторов |
| Справочники, оргнастройки, пользователи | База данных (Supabase на российских серверах) и CRUD-админка |
| Расчёты и формирование КП | Формы, таблицы спецификации, серверные (edge) функции |
| Доступ из карточки сделки amoCRM | Интеграция amoCRM (чтение/запись полей, воронка) + тонкий виджет с iframe |
| HTTPS | Штатный SSL-сертификат при привязке домена |
| Загрузка плана JPG / PNG / PDF | Файловое хранилище проекта и серверные функции |
| Распознавание размеров (CV / OCR) | Встроенное распознавание фото и OCR + vision-модель внутри приложения |
| Экспорт в Excel и Word | Клиентские библиотеки в React либо генерация файла на серверной функции |
| ИИ без зарубежных карт и VPN | Ключи моделей платформы; инфраструктура в РФ; маскирование ПДн |

# 3. Целевая архитектура

Система состоит из трёх слоёв.

Веб-приложение Нои — основной продукт: вход, роли, справочники, два калькулятора, история КП, экспорт.

Тонкий виджет amoCRM — вкладка или правая колонка карточки сделки: iframe приложения с lead_id и подписью.

Синхронизация — серверная функция пишет в сделку сумму, состав, файл КП и при необходимости двигает этап воронки.

## 3.1. Схема взаимодействия

amoCRM (карточка сделки) │ виджет: вкладка «Расчёт» / правая колонка │ iframe + lead_id + account_id + подпись ▼ Веб-приложение Ноя /login /admin справочники, пользователи, нормы /calc/ceiling калькулятор № 1 — реечный потолок /calc/lighting калькулятор № 2 — светильники /offers история коммерческих предложений │ ├── База Нои справочники, расчёты, пользователи ├── Файлы планы помещений, файлы КП └── ИИ Нои разбор чертежа → JSON размеров │ └── amoCRM API: сумма, спецификация, файл, этап

## 3.2. Маршруты и роли

| Роль | Доступ | Запрещено |
| --- | --- | --- |
| Администратор | Справочники, нормы, пользователи, реквизиты компании, коэффициент по умолчанию, все расчёты | — |
| Менеджер | Калькуляторы, свои КП, экспорт Excel/Word, работа из карточки сделки | Редактирование справочников, пользователей и норм |

Вход в отдельном окне — email и пароль Нои. Из amoCRM предпочтителен SSO: виджет передаёт идентификатор сделки и подпись, серверная функция проверяет секрет интеграции и открывает сессию менеджера без повторного логина.

# 4. Реализация по разделам ТЗ

## 4.1. Общие положения (п. 1 ТЗ)

| Пункт | Решение |
| --- | --- |
| 1.1 Платформа | Одно веб-приложение в Ноя-билдере. Публикация на своём домене, адаптив под десктоп менеджера. |
| 1.2 Аутентификация и роли | Логин/пароль. Две роли: Администратор и Менеджер. Админ ведёт справочники и пользователей. |
| 1.3 CRM | Приложение открывается из карточки сделки amoCRM (iframe-виджет). Расчёт привязан к lead_id. |
| 1.4 Безопасность | HTTPS, секреты в шифрованном хранилище Нои, маскирование ПДн при вызовах модели. |

Готовой кнопки «встроить приложение Нои во вкладку сделки» нет. Виджет amoCRM — отдельный тонкий архив (JS + manifest.json). Само приложение в SDK amoCRM не переносится.

Необходимо явно разрешить встраивание: CSP frame-ancestors для доменов *.amocrm.ru (и при необходимости kommo.com). Без этого iframe в карточке сделки будет заблокирован браузером.

## 4.2. Калькулятор № 1 — реечный потолок (п. 2 ТЗ)

### Ввод данных менеджером

Загрузка плана помещения: JPG, PNG, PDF. PDF — рендер первой страницы в изображение.

Кнопка «Распознать размеры»: серверная функция вызывает vision/OCR Нои.

Модель возвращает только JSON: length_m, width_m, confidence, notes.

При низкой уверенности поля остаются пустыми — менеджер вводит длину и ширину вручную.

Размер рейки, шаг, материал — из справочников администратора; шаг также можно ввести вручную.

Цена материала — из справочника (руб./м² или руб./шт.) либо ручной ввод.

Коэффициент формирования стоимости: слайдер и число, диапазон 1,5–2,5, шаг 0,1.

### Промпт распознавания плана (контур ИИ)

ИИ не считает спецификацию. Его единственная задача — вытащить подписанные размеры с чертежа.

Роль: извлечение размеров помещения с плана (чертёж / скан / PDF). Верни ТОЛЬКО JSON без markdown: { "length_m": number ¦ null, "width_m": number ¦ null, "unit_detected": "m" ¦ "mm" ¦ "cm" ¦ null, "confidence": 0.0-1.0, "notes": "что не удалось прочитать" } Правила: — бери только явно подписанные габариты помещения; — не вычисляй площадь по пикселям и масштабу, если размеры не подписаны; — если сомневаешься — null и низкий confidence; — не предлагай спецификацию, цены и материалы.

### Алгоритм расчёта (только код)

Все нормы и справочные величины редактирует администратор. Формулы соответствуют п. 2.2 ТЗ:

S = длина × ширина периметр = 2 × (длина + ширина) рейки = ceil( (S / (ширина_рейки + шаг)) × 1.05 ) заглушки = периметр / длина_одной_заглушки стрингеры = (длина / шаг_стрингера) × число_рядов_по_ширине подвесы = S × норма_шт_на_м² крепеж = f(стрингеры, подвесы) // нормы из справочника материалы = Σ (количество × цена) комплектующ. = Σ (количество × цена) итог = (материалы + комплектующие) × коэффициент

Формулы целесообразно хранить в таблице «Правила расчёта», чтобы менять коэффициенты запаса и нормы без правки кода приложения.

### Выходные данные

Таблица спецификации: наименование, единица, количество, цена за единицу, сумма.

Итоговая стоимость по формуле ТЗ с выбранным коэффициентом.

Экспорт в Excel (.xlsx) и Word (.docx) по шаблону компании: логотип, реквизиты, номер КП, сделка.

Сохранение расчёта с привязкой к пользователю и lead_id amoCRM.

## 4.3. Калькулятор № 2 — светильники (п. 3 ТЗ)

В исходном ТЗ для калькулятора № 2 приведены входные данные; алгоритм подбора и формат выхода в приложении обрезаны. Ниже — рабочая схема, которую нужно подтвердить с заказчиком до разработки.

| Ввод менеджера (по ТЗ) | Как реализуется |
| --- | --- |
| Габариты L × W × H, мм | Числовые поля с валидацией |
| Мощность, Вт; световой поток, лм | Числовые поля |
| Цвет / тип диода | Список: 3000K, 4000K, 5000K, RGB, RGBW |
| Угол излучения, ° | Список 15 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 или ручной ввод |

Справочник светильников: габариты, мощность, поток, цвет, угол, цена, наличие.

Фильтр + скоринг: допуск по мм, ближайшие поток и мощность, точное совпадение цвета и угла.

Если точного совпадения нет — сообщение менеджеру и ручной выбор из отфильтрованного списка.

ИИ не подбирает изделие сам: может только пояснить, почему позиция отсеялась.

Дальше — та же спецификация, коэффициент (если применим) и выгрузка КП.

Нужно уточнить у заказчика Допуски по габаритам; приоритет полей (поток важнее мощности или наоборот); можно ли предлагать ближайший угол/CCT; что делать при отсутствии позиции; нужен ли коэффициент наценки как в калькуляторе № 1; состав спецификации (крепёж, БП, кабель).

# 5. Модель данных (справочники и расчёты)

База поднимается агентом Нои. Ниже — минимальный набор сущностей.

## 5.1. Справочники администратора

| Сущность | Ключевые поля |
| --- | --- |
| users | id, email, ФИО, роль (admin/manager), активен, amo_user_id |
| organizations | реквизиты, логотип, шаблон КП, коэффициент по умолчанию |
| slat_sizes | наименование, ширина мм, длина м, материал_id, цена, ед. изм. |
| materials | алюминий / сталь / ПВХ и др., плотность/описание |
| steps | шаг между рейками, мм; признак «из списка / произвольный» |
| end_caps | наименование, длина шт., цена |
| stringer_norms | шаг стрингера, правило рядов по ширине |
| hanger_norms | норма шт/м² |
| fastener_norms | норма на стрингер / на подвес, цена |
| calc_rules | коэффициент запаса реек (1,05), округление, формулы |
| luminaires | L, W, H, Вт, лм, CCT/тип, угол, цена, наличие, артикул |
| price_lists | версия прайса, дата, источник |

## 5.2. Операционные данные

| Сущность | Ключевые поля |
| --- | --- |
| calculations | id, type (ceiling/lighting), manager_id, lead_id, входы, коэффициент, итог, статус |
| calculation_items | calculation_id, наименование, ед., количество, цена, сумма, группа (материал/комплектующие) |
| plan_files | calculation_id, файл, результат распознавания JSON, кто подтвердил |
| offers | calculation_id, номер КП, xlsx, docx, дата, отправлено_в_amo |

# 6. Интеграция с amoCRM

## 6.1. Два контура

Встраивание UI. Виджет amoCRM (locations: lcard, card_sdk или правая колонка lcard-1) рисует iframe на URL приложения: https://calc.domain.ru/embed?lead_id=&account_id=&sig=

Данные сделки. Штатная интеграция Нои и/или серверная функция по API amoCRM: чтение названия и полей сделки, запись суммы, ссылки на КП, файла, смена этапа.

## 6.2. Поток работы менеджера

Открывает карточку сделки в amoCRM.

Переходит во вкладку «Расчёт» — загружается приложение Нои с контекстом сделки.

Выбирает калькулятор, загружает план или вводит размеры, заполняет параметры.

Получает спецификацию, двигает коэффициент, выгружает Excel/Word.

Нажимает «Сохранить в сделку» — итог и файл уходят в amoCRM.

## 6.3. Что пишем в сделку

| Поле / сущность amoCRM | Содержимое |
| --- | --- |
| Сумма сделки | Итог расчёта (материалы + комплектующие) × коэффициент |
| Кастомное поле «Коэффициент» | Значение 1,5–2,5 |
| Кастомное поле «Тип расчёта» | Реечный потолок / Светильники |
| Примечание или файл | PDF/DOCX/XLSX коммерческого предложения |
| Ссылка | URL расчёта в приложении Нои |
| Этап воронки (опционально) | Например, «КП отправлено» |

# 7. Экспорт Excel и Word

Генерация документов выполняется в самом приложении (клиентские библиотеки в React или серверная функция). Шаблоны хранит администратор.

| Формат | Состав файла |
| --- | --- |
| Excel (.xlsx) | Лист «Спецификация»: колонки ТЗ; лист «Итог»: коэффициент, суммы, реквизиты, lead_id |
| Word (.docx) | Титул КП, реквизиты сторон, таблица спецификации, итог прописью, комментарий менеджера |

Номер КП формируется в приложении (префикс организации + год + порядковый номер) и дублируется в имя файла и в поле сделки.

# 8. Ограничения Нои и внешние работы

| Ограничение | Как закрываем |
| --- | --- |
| Нет нативного виджета «вкладка сделки» | Отдельный тонкий виджет amoCRM с iframe; при необходимости — кастомная интеграция через команду Нои |
| Vision/OCR не равен промышленному CV чертежей | Распознавание — ускоритель ввода. Истина — ручное подтверждение. При жёстком SLA — внешний OCR (например Smart Engines) по HTTP |
| ИИ может «посчитать» спецификацию неверно | Запрет: формулы только в коде и справочниках. Тест-кейсы на типовые комнаты |
| Платформа не рассчитана на самохостинг | Приложение живёт в Ное; домен клиента, данные в РФ |
| Нет нативных iOS/Android | Не требуется ТЗ: веб в браузере менеджера |
| Неполный п. 3 ТЗ | Зафиксировать правила подбора светильников до этапа 5 |

# 9. План внедрения

Этапы независимы по риску распознавания и неполного ТЗ по светильникам. После этапа 2 менеджер уже считает потолок и выгружает КП без amoCRM и без CV.

| Этап | Состав | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Каркас ЛК | Авторизация, роли, справочники реек, материалов, норм, крепежа, светильников, карточка организации | Админ заполняет прайс и нормы |
| 2. Калькулятор № 1 без CV | Ручной ввод L×W, формулы, спецификация, сохранение, Excel и Word | Рабочий контур менеджера |
| 3. amoCRM | Виджет-iframe, прокидывание lead_id, SSO, запись суммы и файла в сделку | Расчёт из карточки сделки |
| 4. Распознавание плана | Загрузка JPG/PNG/PDF, vision, автозаполнение размеров, обязательное подтверждение | Ускорение ввода, ручной fallback |
| 5. Калькулятор № 2 | После фиксации правил подбора: фильтр, скоринг, спецификация, КП | Второй калькулятор в том же ЛК |
| 6. ИИ-агент (опционально) | Дожим КП, запрос «пересчитай сделку N с коэффициентом 2.0» из Telegram | Сервис поверх готового расчётного ядра |

# 10. Как ставить задачу агенту-билдеру Нои

Не скармливать всё ТЗ одной фразой. Идти итерациями. Формулы и поля справочников прикладывать таблицами. После генерации расчёта — прогнать контрольные примеры.

«Собери веб-приложение: ЛК, роли admin/manager, справочники с полями из раздела 5».

«Калькулятор реечного потолка, формулы строго такие… коэффициент 1,5–2,5 шаг 0,1».

«Экспорт спецификации в xlsx и docx по шаблону компании».

«Загрузка плана, вызов vision, JSON размеров, ручное подтверждение».

«Эндпоинт: по lead_id отдать и принять расчёт, записать итог в amoCRM».

## 10.1. Контрольный пример (потолок)

Использовать для приёмки формул, не для дизайна.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Помещение | 6,00 × 4,00 м (S = 24 м², периметр = 20 м) |
| Ширина рейки + шаг | из справочника, например 100 мм + 20 мм = 0,12 м |
| Коэффициент запаса реек | 1,05 |
| Коэффициент цены | 2,0 |
| Ожидание | количества = формулы п. 2.2; итог = (материалы + комплектующие) × 2,0 |

# 11. Состав работ вне билдера

Регистрация приватной интеграции amoCRM, виджет, manifest, области lcard / card_sdk.

Кастомные поля сделки: коэффициент, тип расчёта, ссылка на КП.

Секрет подписи iframe и проверка на серверной функции.

Шаблоны Word/Excel с фирменным стилем заказчика.

Наполнение справочников реальными ценами и нормами.

При необходимости — договорённость с командой Нои на frame-ancestors и кастомную интеграцию.

# 12. Итог

Проект соответствует ТЗ и реализуется на «Ное» как веб-приложение с личным кабинетом. Платформа закрывает роли, справочники, расчёты, файлы, HTTPS, ИИ для чертежа и выгрузку в amoCRM. Снаружи остаются тонкий виджет карточки сделки и опциональный промышленный OCR.

Расчёт — в коде. ИИ — только читает план и помогает в диалоге. Первый полезный результат для менеджера появляется после этапа 2; полный контур ТЗ — после этапов 3–5.

Документ подготовлен как рабочий проект внедрения на основании Приложения № 1 (ТЗ).